Приложение

к постановлению администрации

Новоленинского сельского поселения

Тимашевского района

от                   года  №

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новоленинского сельского поселения

Тимашевского района

от 12.12.2017 года  № 148

(в редакции постановления

администрации Новоленинского

сельского поселения Тимашевского

района

от _______________ № ______)

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Новоленинского

сельского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы

| Координатор муниципальной программы | Специалист 2 категории администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения; - совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования (парков, скверов, центральных улиц и т.д.), расположенных на территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района; - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, а также дворовых территорий МКД |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы из местного бюджета составит 8395,4 тыс. руб., в том числе по годам: -2018 год – 0,0 тыс.рублей; -2019 год – 0,0 тыс. рублей; -2020 год – 8095,4 тыс.рублей; -2021 год – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс.рублей; -2023 год – 300,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс. рублей; Из них: За счет бюджета поселения 1427,0 тыс.руб. в том числе по годам: -2018 год – 0,0 тыс.рублей; -2019 год – 0,0 тыс. рублей; -2020 год – 1127,0 тыс.рублей; -2021 год – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс.рублей; -2023 год – 300,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс. рублей; За счет краевого бюджета 278,7 тыс.руб. в том числе по годам: -2018 год – 0,0 тыс.рублей; -2019 год – 0,0 тыс. рублей; -2020 год – 278,7 тыс.рублей; -2021 год – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс. рублей; -2023 год – 0,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс. рублей; За счет федерального бюджета 6 689,7 тыс.руб. в том числе по годам -2018 год – 0,0 тыс.рублей; -2019 год – 0,0 тыс. рублей; -2020 год – 6 689,7 тыс.рублей; -2021 год – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс. рублей; -2023 год – 0,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года глава Новоленинского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение на 100% уровня благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня благоустройства всех общественных территорий; - увеличение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий. |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Программа  разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  программ формирования современной городской среды,  утвержденных  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710, с внесенными изменениями согласно объему субсидий, указанных в приказах министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 13 ноября 2019 г. № 579 «О внесении изменений в приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 7 октября 2019г. № 508 «О результатах отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления в 2020 году субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий городских округов, поселений», от 5 декабря 2019 г. №644 «О результатах отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления в 2021-2022 годах субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий городских округов, поселений», методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими  рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке  государственных программ формирования современной городской среды в рамках реализации  приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2018-2024 годы, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления Новоленинского сельского поселения Тимашевского района.

До настоящего времени благоустройство территорий общего пользования  осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон, организации новых зон,  площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Надлежащее состояние территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для отдыха граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру для определения функциональных зон территории и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий МКД. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия мест общего пользования и дворов, озеленения, освещения, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Новоленинского сельского поселения Тимашевского района с привлечением населения, предприятий и организаций.

В целях оценки необходимости участия в региональной программе «Формирования современной городской среды», проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий Новоленинского сельского поселения для определения текущего уровня сферы благоустройства в Новоленинском сельском поселении за последние три года. Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории изложен в приложении № 2 к Программе. Итоги проведения инвентаризации приведены в таблице №1 по следующим показателям:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения Новоленинского сельского поселения на конец года | чел | 3284 | 3329 | 3287 |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые относятся к многоквартирным в соответствие с требованиями жилищного законодательства | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | 7390 | 7390 | 7390 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | кв.м | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах | чел | 38 | 39 | 30 |
| 7 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Новоленинского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество территорий общего пользования | ед. | 7 | 7 | 7 |
| 11 | Площадь территорий общего пользования | кв.м | 339509 | 339509 | 339509 |
| 12 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Новоленинского сельского поселения | кв.м | 0 | 0 | 0 |

В Новоленинском сельском поселении Тимашевского района имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются, исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

Минимальный перечень включает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; устройство, оборудование автомобильных парковок; высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Выполнение работ из дополнительного перечня может осуществляться только при условии выполнения всех видов работ из минимального перечня.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новоленинского сельского, а также территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов, и других маломобильных групп населения.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды»

2) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, на которых планируется благоустройство.

3)  разработка паспорта благоустройства общественной территории с указанием основных характеристик территории (назначение, адрес, кадастровые номера (кварталы) земельных участков, площадь, характеристика имеющихся элементов благоустройства на момент проведения инвентаризации и пр.).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству мест общего пользования приводится в соответствии с приложением № 3 к программе.

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ приводится в соответствии с приложением № 4 к программе.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Новоленинского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения  территорий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствие с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии, утвержденного постановлением администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новоленинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Новоленинского сельского поселения в программу «Формирование современной городской среды Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы.

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, на которых планируется благоустройство.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы  являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования (парков, скверов, центральных улиц и т.д.), расположенных на территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, а также дворовых территорий МКД В соответствие с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Краснодарского края, приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Программа рассчитана на 2018-2024 годы, в случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии  поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете рекомендуется, формировать отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на 2018-2024 годы, в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

Цели и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие №1 «Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Целевой показатель: количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Целевой показатель: площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7390 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Целевой показатель: доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 «Ремонт и благоустройство территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Целевой показатель: количество благоустроенных территорий общего пользования | шт. | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Целевой показатель: площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м | 0 | 0 |  | 6738 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.Целевой показатель: доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 0 |  | 3,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Этапы реализации программы не предусмотрены.

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2024 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:

Мероприятие № 1 «Ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД».

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя проведение работ, в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий:

- благоустройство территорий МКД;

- ремонт проездов к дворовым территориям МКД;

- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;

- ремонт дворовых территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»:

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв.м. | Перечень выполняемых работ из минимального перечня | Перечень выполняемых работ из дополнительного перечня | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодежная 1 | 7390 | ремонт дворового проезда; установка освещения дворовой территории; установка, замена скамеек, урн для мусора | оборудование детской площадки; устройство автомобильной парковки; высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; разработка смет, дизайн-проектов | 2023 |

Мероприятие № 2 «Ремонт и благоустройство территорий общего пользования».

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования включает в себя:

- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых         архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.);

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях;

- ликвидация стихийных навалов бытового мусора.

Адресный перечень общественных территорий, включенных для благоустройства в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование территории | Адрес территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень проводимых работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер в х.Ленинском | х.Ленинский, ул.Космонавтов, 1 Г | 6 738 | - установка тротуаров и бордюров; - установка ограждения; - установка лавочек, урн; - установка освещения и видео наблюдения; - устройство входной арки (с устройством ворот); - устройство туалетов; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - устройство технической площадки; - установка детской игровой площадки; - установка малых архитектурных форм; | 2020 |
| 2 | Общественная территория в центре х.Барыбинский | хут. Барыбинский, ул. Октябрьская вблизи дома №69, в кадастровом квартале № 23:31:0403001 | 350 | - установка детской площадки | 2020 |
| 3 | Общественная территория в центре х.Ленинский | хут. Ленинский, ул. Пионерская вблизи дома № 26, в кадастровом квартале № 23:31:0402019 | 300 | - установка детской площадки | 2020 |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года:

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории поселения адресный перечень будет откорректирован.

Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стена, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Новоленинского сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий должны быть заключены не позднее 1 июля года в котором планируется благоустройство общественных территорий, а на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий не позднее 1 мая года, в котором планируется благоустройство дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и направленных на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации: благоустройство муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в указанной сфере.

Также может предусматриваться возможность финансового (трудового) участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству.

Кроме финансового (денежного) вклада,  вклад может быть внесен и в не денежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего | Объем финансирования на 2018 год | Объем финансирования на 2019 год | Объем финансирования на 2020 год | Объем финансирования на 2021 год | Объем финансирования на 2022 год | Объем финансирования на 2023 год | Объем финансирования на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий Новоленинского сельского поселения Тимашевского района | 300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 | - |
| 2. | Благоустройство территорий общего пользования Новоленинского сельского поселения Тимашевского района | 8095,4 | - | - | 8095,4 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 8395,4 | - | - | 8095,4 | - | - | 300,0 | - |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новоленинского сельского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новоленинского поселения Тимашевского района.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района от 01 июня 2017 года №64 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, их формирования и реализация».

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор программы – специалист администрации ответственный за исполнение муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей;

- осуществляет мониторинг реализации программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Новоленинского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации отчет о реализации муниципальной программы (приложение №9).

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор программы направляет ведущему специалисту администрации Новоленинского  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- оценку эффективности муниципальной программы.

Ведущий специалист администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непосредственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава поселения.

Специалист 2 категории администрации

Новоленинского сельского

поселения Тимашевского района                                                        Д.С. Пасечный