АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.06.2022                                                                                                № 47

хутор Ленинский

Об утверждении порядка подготовки решения

об изменении существенных условий контракта

в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

В целях реализации положений Федерального закона от 8 марта 2022 г.        № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить порядок подготовки решения об изменении существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (прилагается).

- Заместителю главы Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Гриценко Е.Ф.  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоленинского сельского

поселения Тимашевского района	            С.И. Алапий

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района

от 03.06.2022 № 47

ПОРЯДОК

подготовки решения об изменении существенных условий контракта

в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд»

- Настоящий порядок подготовки решения об изменении существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – Порядок, Федеральный закон № 44-ФЗ) разработан во исполнение положений Федерального закона                             от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                  № 44-ФЗ допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта  (далее – контракт) при совокупности следующих условий:

- контракт заключен до 1 января 2023 г.;

2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) соблюдение положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Подготовка решения об изменении существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:

1) муниципальное учреждение Новоленинского сельского поселения Тимашевского района (далее – заказчик) получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению.

Документами, подтверждающими независящие от сторон контракта обстоятельства,    содержание    которых    позволяет    определить   причинно-

2

следственную связь между указанными обстоятельствами и невозможностью надлежащего исполнения контракта, могут являться:

заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности;

письменное подтверждение от производителя товаров об увеличении цены на производимый им товар и (или) увеличении срока изготовления (поставки) товара;

письменный расчет изменения цены контракта от поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием увеличения цены на товар, работу, услугу;

иные документы.

- по итогам рассмотрения предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта заказчик оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения по форме, согласно приложению к Порядку, либо уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об отказе от изменения существенных условий контракта.                       В случае изменения цены контракта такое обоснование должно содержать обоснование цены контракта, подготовленное заказчиком в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ в части товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых еще не была осуществлена;

- обоснование заключения дополнительного соглашения, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемых за счет средств бюджета Новоленинского сельского поселения Тимашевского района (далее – местный бюджет), оформляется после согласования таких изменений                 с главой Новоленинского сельского поселения Тимашевского района;

- заказчик направляет главному распорядителю средств местного бюджета (далее – ГРБС) письменное обращение об изменении существенных условий контракта с приложением обоснования заключения дополнительного соглашения;

- ГРБС рассматривает поступившее обращение заказчика и принимает решение об изменении существенных условий контракта или об отсутствии оснований для внесения таких изменений. Информацию о принятом решении ГРБС направляет в адрес заказчика.

- Изменение существенных условий контракта заказчиком осуществляется после получения от ГРБС решения об изменении существенных условий контракта в пределах обоснования заключения дополнительного соглашения, предоставленного заказчиком.

- При  изменении существенных условий контракта заказчик включает информацию и документы о соглашении об изменении контракта в

3

реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

- Заказчик – администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, подготавливает и принимает решение об изменении существенных условий контракта самостоятельно, руководствуясь положениями настоящего Порядка.

Глава Новоленинского сельского

Поселения Тимашевского района 					              С.И. Алапий

Приложение

к Порядку подготовки решения об изменении существенных условий

контракта в соответствии с                  частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных

и муниципальных нужд»

ОБОСНОВАНИЕ

заключения дополнительного соглашения об изменении условий муниципального контракта от ____________ № __________,

номер реестровой записи _________________  (указываются дата и  номер контракта,                     а также номер реестровой записи контракта в реестре контрактов)

по объекту «________________________________________________________»

(указывается предмет контракта)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются причины невозможности исполнения заключенного контракта, например, используя текст, указанный ниже)

В связи с обращением _________________________________________________

(указывается наименование поставщика/подрядчика/исполнителя)

из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта __________________________ (указать объект закупки и причину невозможности его исполнения)¹

заказчик ____________________________________________________________

(указывается наименование заказчика)

руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие условия контракта _________________________________

____________________________________________________________________²

(указываются такие условия)

¹ Например: в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств, а также учитывая высокую волатильность валюты и ограничение поставок бытовой техники, а именно холодильников Panasonic на территорию Российской Федерации в связи с официальным заявлением компании на официальном сайте  Panasonic.ru (прилагается скрин-шот)

² Например:  1. Внести изменение путем увеличения цены контракта на 15% от первоначальной цены 154 000  (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, изложив пункт 6 контракта в следующей редакции:

«Цена контракта составляет 177 100 (сто семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 20%, что в сумме составляет 31 878 (Тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей».

2.Внести изменение в спецификацию контракта путем замены товара, изложив пункт 2 спецификации в следующей редакции: «Холодильник Атлант XM 6024-080»

2

Приложение:

- копия обращения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- копия контракта;

- проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

- подтверждающие документы (например, заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности по установленной форме; письменное подтверждение от производителя товаров об увеличении цены на производимый им товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки) товара, содержание которого позволяет определить причинно-следственную связь между событием и невозможностью надлежащего исполнения контракта; письменный расчет изменения цены контракта от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с обоснованием увеличения ими цены на товар, работу, услугу);

- в случае изменения цены контракта – обоснование цены контракта, подготовленное в соответствии со статьей Федерального закона                                      от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Должность 										  И.О. Фамилия