- Приложение № 1

к муниципальной программе

Новоленинского сельского поселения

Тимашевского района

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

на 2018-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2018-2020 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | - развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети; повышение безопасности дорожного движения; - повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по увеличению протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Развитие дорожной инфраструктуры, в том числе: | Всего | 16716,3 | 4438,5 | 4103,0 | 8174,8 | протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении за 3 года реализации программы 2,4км, протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении 0,870 км, протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении 306 м2 | Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 10516 | 2678,8 | 4103,0 | 3734,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6200,3 | 1759,7 | 0,0 | 4440,6 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 16716,3 | 4438,5 | 4103,0 | 8174,8 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10516,0 | 2678,8 | 4103,0 | 3734,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6200,3 | 1759,7 | 0,0 | 4440,6 |  |  |
|  | Задача | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2: Содержание автомобильных дорог, в том числе: | всего | 155,1 | 6,6 | 93,5 | 55,0 |  | Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 155,1 | 6,6 | 93,5 | 55,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1: Приобретение дорожных знаков | местный бюджет | 145,1 | 6,6 | 88,5 | 50,0 | 2018г.: 3 шт.; 2019г.: 14 шт. |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2: Организация зимнего содержания автомобильных дорог местного значения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие № 3: Приобретение баннеров | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 2018г.: 0 шт.; 2019г.: 2 шт. по ПДД; |  |
|  | Итого | всего | 16871,4 | 4445,1 | 4196,5 | 8229,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6200,3 | 1759,7 | 0,0 | 4440,6 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10671,1 | 2685,4 | 4196,5 | 3789,2 |  |  |

Специалист 2 категории администрации

Новоленинского сельского

поселения Тимашевского района                                                                                                                                   Д.С. Пасечный