ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                                       			                                          №

хутор Ленинский

Об утверждении муниципальной программы

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района

«Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения         Тимашевского района» на 2024-2026г.

На основании статей 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, постановлением администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района от 16 августа 2021 г. № 74 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоленинского сельского поселения Тимашевского района»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Новоленинского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения   Тимашевского района» на 2024-2026 (прилагается).

2. Заместителю главы Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Гриценко Е.Ф. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 г.

Глава Новоленинского сельского

поселения Тимашевского района                                                       С.И. Алапий

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новоленинского сельского

поселения Тимашевского района

от                                  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2024-2026 годы

| ПАСПОРТ муниципальной программы Новоленинского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2024-2026 годы |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района |
| Координатор муниципальной подпрограммы | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; - повышение удовлетворенности населения Новоленинского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства населенных пунктов; -создание комфортной среды проживания на территории поселения; -организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Этапы и сроки реализации программы | -доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения; - площадь убранных территорий от ТБО и мусора; - оказание услуг по чистке и уборке территории; - оказание работ по текущему содержанию элементов благоустройства и озеленения; - количество, убранных мест захоронения (кладбищ). 2024-2026 годы; этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 11 677,8 тыс. рублей. из них по годам: 2024 год – 3892,6 тыс. рублей; 2025 год – 3892,6 тыс. рублей, 2026 год– 3892,6 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Глава Новоленинского сельского поселения Тимашевского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Проблема благоустройства территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Муниципальная программа предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство территорий общего пользования, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории поселения.

Муниципальная программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства Новоленинского сельского поселения Тимашевского района за счет средств бюджета поселения.

Одной из проблем благоустройства является организация сбора и вывоза ТБО. Утилизация твёрдых бытовых отходов - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по рекультивации несанкционированных свалок на территориях, прилегающих к населенным пунктам поселения, уборке улиц.

Другой проблемой благоустройства является некачественное освещение улиц в поселении. В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды наружного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, а не реальных потребностей.

По этой причине наружное освещение либо отключается до полуночи, либо работает частично, а ремонт осветительных приборов производится не в полном объеме. Повышенная аварийность вынуждает тратить значительные средства на привлечение спецтехники, что приводит к дополнительным затратам бюджета на содержание систем наружного освещения.

Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, эффективности и направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.          По состоянию на 1 января 2024 года в поселении имеется четыре кладбища общей площадью 3,3 га. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

отсутствие технической документации на кладбище;

недостаточный уровень содержания мест захоронения. Отсутствие площадок для временного размещения мусора приводит к несанкционированным свалкам по периметру кладбища. На кладбище отсутствуют ограждающие сооружения, отсутствуют полосы отчуждения, территория кладбища, подъездные пути, нуждаются в реконструктивных мероприятиях.

низкая инженерно-техническая оснащенность мест захоронения (водоснабжение, освещение).

На территории поселения предоставляются услуги по санитарной очистке территории, а именно:

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями Программы являются:

- повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

- повышение удовлетворенности населения Новоленинского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства населенных пунктов;

-создание комфортной среды проживания на территории поселения;

-организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

Реализация Программы рассчитана на 2024-2026 годы.

Таблица№1

Цели и целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения; | % | 90 | 90 | 90 |
| 1.2 | площадь убранных территорий от ТБО и мусора | % | 90 | 90 | 90 |
| 1.3 | Количество убранных мест захоронения(кладбищ) | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 1.4 | Оказание услуг по чистке и уборке территории | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Оказание работ по текущему содержанию элементов благоустройства и озеленения | % | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы.

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие №1 «Организация уличного освещения».

Данное мероприятие предусматривает финансирование по оплате электроэнергии за уличное освещение.

Основное мероприятие №2 «Благоустройство поселения». Данное мероприятие предусматривает: выявление и ликвидация несанкционированных свалок, проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на сбор и вывоз мусора.

Основное мероприятие № 3 «Организация содержания мест захоронения в сельском поселении». Данное мероприятие предусматривает: содержание кладбищ и прилегающей к ним территории Новоленинского сельского поселения - благоустройство, выкашивание травы, завоз песка, вывоз.

Основное мероприятие № 4 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 1 к Программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице №2.

При определении расчетов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах по мероприятиям предыдущих лет.

| Таблица №2 (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Сумма расходов | Период реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Местный бюджет | 11677,8 | 3892,6 | 3892,6 | 3892,6 |
| Всего | 11677,8 | 3892,6 | 3892,6 | 3892,6 |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Новоленинского сельского поселения Тимашевского района.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новоленинского сельского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы

на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении №5 к постановлению администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района от 16 августа 2021 г. № 74 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоленинского сельского поселения Тимашевского района».

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор программы – специалист администрации ответственный за исполнение муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей;

- осуществляет мониторинг реализации программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Новоленинского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации отчет о реализации муниципальной программы (приложение №10).

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор программы направляет ведущему специалисту администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- оценку эффективности муниципальной программы.

Главный специалист администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных              программ. Непосредственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава поселения.

Главный специалист администрации

Новоленинского сельского

поселения Тимашевского района	                                                М.Ю. Гарькуша

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Новоленинского сельского поселения

Тимашевского района

«Благоустройство территории Новоленинского сельского

поселения Тимашевского района»

на 2024-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района»

на 2024-2026 годы

| - | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024год |  |  | 2025год | 2026год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Цель | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; Повышение удовлетворенности населения Новоленинского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | -повышение уровня благоустройства населенных пунктов; -создание камфорной среды проживания на территории поселения; -организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 Организация уличного освещения | всего | 2265,0 |  | 755,0 |  |  | 755,0 |  | 755,0 |  |  |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения 90% площадь убранных территорий от ТБО и мусора 90% Услуги по сбору и транспортированию ТБО |  | Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2265,0 |  | 755,0 |  |  | 755,0 |  | 755,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие №2 Благоустройство поселения, в том числе: | всего | 67,8 |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  |  | 22,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 67,8 |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  |  |  | 22,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие № 1 Санитарная очистка территории поселения от мусора и ТБО | всего | 67,8 |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  |  |  | 22,6 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 67,8 |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  |  |  | 22,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие №3 Организация содержания мест захоронения в сельском поселении | всего |  | 174,3 | 58,1 | 58,1 |  |  |  |  |  | 58,1 |  | Очистка и благоустройство 4-х кладбищ, вывоз мусора |  | Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 174,3 | 58,1 | 58,1 |  |  |  |  |  | 58,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие №4 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения | всего |  | 9170,7 | 3056,9 | 3056,9 |  |  |  |  |  | 3056,9 |  | Выполнение муниципального задания: оказание услуг по чистке и уборке территории 100%; оказание работ по текущему содержанию элементов благоустройство и озеленение 100% |  | Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 9170,7 | 3056,9 | 3056,9 |  |  |  |  |  | 3056,9 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего |  | 11677,8 | 3892,6 | 3892,6 |  |  |  |  |  | 3892,6 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 11677,8 | 3892,6 | 3892,6 |  |  |  |  |  | 3892,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

Главный специалист администрации

Новоленинского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                              М.Ю. Гарькуша

- «Приложение № 2

к муниципальной программе

Новоленинского сельского поселения

Тимашевского района

« Благоустройство территории

Новоленинского сельского поселения

Тимашевского района» на 2024 -2026 годы

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Новоленинского сельского поселения Тимашевского района

«Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района»

на 2024 -2026 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Новоленинского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | % | 90 | 90 | 90 |
| 1.2 | Площадь убранных территорий от ТБО и мусора | % | 90 | 90 | 90 |
| 1.3 | Количество убранных мест захоронения (кладбищ) | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 1.4 | Оказание услуг по чистке и уборке территории | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Оказание работ по текущему содержанию элементов благоустройства и озеленения | % | 100 | 100 | 100 |

Главный специалист администрации

Новоленинского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                             М.Ю. Гарькуша